CodeQuest Platform

แพลตฟอร์มสอนโค้ดดิ้ง ฟรีสำหรับทุกคน

เอกสารแผนพัฒนาฉบับละเอียด — สำหรับให้ AI ดำเนินการได้ทุก Step

เวอร์ชัน 2.0 | มีนาคม 2026

# 1. ภาพรวมโปรเจค (Project Overview)

## 1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างแพลตฟอร์มสอนเขียนโค้ดฟรีภาษาไทย ที่ทำให้ทุกคนมีทักษะจริง ไม่ใช่แค่ท่องจำ ผ่านระบบเกมผจญภัยที่สนุก ท้าทาย และวัดทักษะได้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AI

## 1.2 กลุ่มเป้าหมาย (Target Users)

• นักเรียน ม.ปลาย ที่เริ่มต้นเรียน Programming

• นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยากเสริมทักษะ

• คนทำงานที่อยากเปลี่ยนสายมาเป็นโปรแกรมเมอร์

• ครูอาจารย์ที่ต้องการสื่อการสอนที่มีคุณภาพ

## 1.3 หลักการสำคัญ 5 ข้อ

1. ฟรีจริง — ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เรียน ไม่มี paywall

2. ทักษะจริง — ทุกด่านต้องเขียนโค้ดจริง ตรวจสอบว่าใช้คำสั่งที่กำหนด ไม่ใช่แค่ได้ output ถูก

3. ภาษาไทย — UI ทั้งหมดเป็นภาษาไทย ยกเว้น syntax ของภาษาโปรแกรม

4. สนุก — Gamification ด้วย XP, Level, Badge, Leaderboard, Boss Battle

5. ครบวงจร — ครอบคลุม 6 ภาษา, มีใบรับรอง, มีระบบสมาชิก

## 1.4 สิ่งที่จะสร้าง (Deliverables)

| # | Deliverable | รายละเอียด | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Python Quest | เกม 50 ด่านสอน Python ครบทุกหัวข้อ (เสร็จแล้ว — python_quest_full.html) | P0 - Done |
| 2 | Landing Page | หน้าแรกของแพลตฟอร์ม แนะนำ features ทั้งหมด | P0 |
| 3 | ระบบสมาชิก (Auth) | สมัคร/เข้าสู่ระบบ ด้วย Email, Google, GitHub | P0 |
| 4 | Database + API | เก็บข้อมูลผู้ใช้ ความก้าวหน้า XP Level Badge | P0 |
| 5 | HTML/CSS Quest | เกม 40 ด่านสอน HTML/CSS ตั้งแต่พื้นฐานถึง Responsive | P1 |
| 6 | JavaScript Quest | เกม 50 ด่านสอน JavaScript ครบทุกหัวข้อ | P1 |
| 7 | ระบบใบรับรอง | ออกใบรับรองเมื่อจบ Quest ของแต่ละภาษา | P1 |
| 8 | Java Quest | เกม 50 ด่านสอน Java | P2 |
| 9 | SQL Quest | เกม 40 ด่านสอน SQL | P2 |
| 10 | C/C++ Quest | เกม 40 ด่านสอน C/C++ | P2 |

# 2. โดเมนและ Hosting (ขั้นตอนละเอียด)

## 2.1 เลือกชื่อโดเมน

แนะนำชื่อโดเมนเรียงตามความเหมาะสม:

| โดเมน | ข้อดี | ราคา/ปี | ภาษา | แนะนำ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| codequest.in.th | ชัดเจนว่าเป็นไทย | ~300 บาท | ไทย | แนะนำมาก |
| codequest.dev | สากล ดูเป็นมืออาชีพ | ~500 บาท | สากล | แนะนำ |
| codequestthai.com | เข้าใจง่าย .com | ~400 บาท | สากล | ทางเลือก |

## 2.2 ขั้นตอนจดโดเมน

Step 1: เข้าเว็บผู้ให้บริการจดโดเมน

สำหรับ .in.th: ไปที่ thnic.co.th หรือ hostings.in.th

สำหรับ .com/.dev: ไปที่ namecheap.com หรือ cloudflare.com/registrar

Cloudflare ราคาถูกที่สุด (ขายราคาทุน ไม่มีกำไร)

Step 2: ค้นหาชื่อโดเมนที่ต้องการ

พิมพ์ชื่อในช่อง Search เช่น 'codequest.dev'

ถ้าชื่อถูกจองแล้ว ลองเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น

เช็คราคาทั้ง .com, .dev, .io, .in.th เปรียบเทียบกัน

Step 3: สมัครสมาชิกและชำระเงิน

สร้างบัญชีบนเว็บ Registrar

เลือกจดโดเมน 1 ปี (ไม่ต้องจด 5 ปี ทีเดียว)

ชำระผ่านบัตรเครดิต/Debit หรือ PromptPay

เก็บ receipt ไว้เป็นหลักฐาน

Step 4: ตั้งค่า DNS ชี้ไป Vercel

หลังจดเสร็จ ไปหน้า DNS Management ของ Registrar

เพิ่ม A Record: Name = @, Value = 76.76.21.21 (Vercel IP)

เพิ่ม CNAME Record: Name = www, Value = cname.vercel-dns.com

รอ DNS propagate ประมาณ 5-30 นาที

AI Instruction: เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ให้ถามผู้ใช้ว่าเลือกโดเมนอะไร แล้วช่วยตั้งค่า DNS ให้ถูกต้อง

# 3. Tech Stack (รายละเอียดทุกตัว)

## 3.1 Frontend — Next.js 14+ (App Router)

เหตุผลที่เลือก: SSR/SSG สำหรับ SEO, App Router ใหม่ล่าสุด, Server Components ลดขนาด bundle, Community ใหญ่, Deploy ง่ายบน Vercel

### การติดตั้ง (ให้ AI รันตามนี้ทีละ step)

npx create-next-app@latest codequest --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir

cd codequest

npm install @supabase/supabase-js @supabase/auth-helpers-nextjs

npm install zustand react-hot-toast framer-motion

npm install @radix-ui/react-dialog @radix-ui/react-tabs @radix-ui/react-tooltip

npm install lucide-react clsx tailwind-merge

AI Instruction: หลังรัน create-next-app เสร็จ ตรวจสอบว่ามี folder src/app/ และ tailwind.config.ts ก่อนไปขั้นตอนถัดไป ถ้าไม่มีให้สร้างใหม่

## 3.2 Backend / Database — Supabase

เหตุผลที่เลือก: PostgreSQL ฟรี 500MB, Auth ในตัว (Email + OAuth), Realtime subscriptions, Row Level Security (RLS), REST API อัตโนมัติ, Dashboard สวยดูข้อมูลได้

### การตั้งค่า Supabase (Step-by-Step)

Step 1: สร้างโปรเจคบน Supabase

ไปที่ supabase.com แล้ว Sign Up ด้วย GitHub

คลิก 'New Project'

ตั้งชื่อ Project: 'codequest-prod'

เลือก Region: Southeast Asia (Singapore) — ใกล้ไทยที่สุด

ตั้ง Database Password: สร้าง password ที่แข็งแกร่ง (เก็บไว้ใน .env)

คลิก 'Create new project' รอ 1-2 นาที

Step 2: เก็บ API Keys

ไปที่ Settings > API

คัดลอก 'Project URL' (เช่น https://xxxxx.supabase.co)

คัดลอก 'anon public' key

คัดลอก 'service_role' key (อย่าเอาไปใส่ Frontend!)

สร้างไฟล์ .env.local ใน root ของโปรเจค:

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOi...

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOi...

AI Note: อย่าลืมเพิ่ม .env.local ใน .gitignore! ห้าม commit ขึ้น GitHub เด็ดขาด

## 3.3 Code Execution Engine

แต่ละภาษาใช้วิธีรันโค้ดต่างกัน:

| ภาษา | Engine | วิธีทำงาน | ข้อดี |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | Pyodide v0.24.1 | รัน Python ใน browser ผ่าน WebAssembly | ฟรี 100%, ไม่ต้องมี server |
| JavaScript | Browser Native | ใช้ eval() + sandbox ใน browser | ฟรี 100%, เร็วมาก |
| HTML/CSS | iframe sandbox | render HTML ใน iframe แยก | ฟรี 100%, เห็นผลทันที |
| Java | Judge0 API | ส่งโค้ดไป compile+run บน server | รองรับทุก Java features |
| C/C++ | Judge0 API | ส่งโค้ดไป compile+run บน server | Compile ได้จริง |
| SQL | sql.js (SQLite WASM) | รัน SQLite ใน browser ผ่าน WebAssembly | ฟรี 100%, ไม่ต้องมี DB server |

## 3.4 Deployment — Vercel

เหตุผลที่เลือก: Free tier รองรับ 100GB bandwidth/เดือน, Auto deploy จาก GitHub, Edge Network ทั่วโลก, Custom domain ฟรี, Analytics ในตัว

### ขั้นตอน Deploy

Step 1: Push โค้ดขึ้น GitHub

สร้าง repository ใหม่บน GitHub: codequest

git init && git add . && git commit -m 'Initial commit'

git remote add origin https://github.com/USERNAME/codequest.git

git push -u origin main

Step 2: เชื่อม Vercel กับ GitHub

ไปที่ vercel.com แล้ว Sign Up ด้วย GitHub

คลิก 'Import Project' เลือก repo codequest

Framework Preset: Next.js (auto-detect)

เพิ่ม Environment Variables ทั้ง 3 ตัว (SUPABASE_URL, ANON_KEY, SERVICE_ROLE_KEY)

คลิก Deploy — รอ 1-2 นาที

Step 3: ตั้งค่า Custom Domain

ไปที่ Project Settings > Domains

เพิ่มโดเมนที่จดไว้ เช่น codequest.dev

Vercel จะให้ DNS records ที่ต้องตั้ง (ถ้ายังไม่ได้ตั้งจาก Section 2)

SSL Certificate จะ auto-generate ภายใน 5 นาที

AI Note: ทุกครั้งที่ push code ขึ้น GitHub, Vercel จะ auto-deploy ใหม่อัตโนมัติ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม

# 4. โครงสร้างโปรเจค (ละเอียดทุก Folder)

โครงสร้าง Folder ของโปรเจค Next.js ที่สมบูรณ์:

codequest/  — Root folder ของโปรเจค

src/  — Source code ทั้งหมด

app/  — Next.js App Router — แต่ละ folder = 1 route

layout.tsx  — Layout หลักของทุกหน้า (มี Navbar, Footer)

page.tsx  — หน้าแรก Landing Page

globals.css  — CSS หลัก + Tailwind imports

(auth)/  — Route group สำหรับหน้า Auth (ไม่มี layout ของ main)

login/page.tsx  — หน้า Login

register/page.tsx  — หน้าสมัครสมาชิก

callback/route.ts  — OAuth callback handler

dashboard/  — หน้า Dashboard หลังเข้าสู่ระบบ

page.tsx  — แสดง Quest ทั้งหมด, XP, Level, Progress

layout.tsx  — Layout สำหรับ dashboard (มี sidebar)

quest/  — หน้าเล่นเกม

[lang]/  — Dynamic route สำหรับแต่ละภาษา

page.tsx  — แสดง Stage Map ของภาษานั้น

[level]/page.tsx  — หน้าเล่นด่านจริง (Editor + Tutorial + Challenge)

leaderboard/page.tsx  — Leaderboard จัดอันดับผู้เล่น

certificate/  — ระบบใบรับรอง

page.tsx  — แสดงใบรับรองของผู้ใช้

[id]/page.tsx  — หน้าตรวจสอบใบรับรอง (QR verify)

generate/route.ts  — API สร้างใบรับรอง (PDF)

profile/page.tsx  — หน้าโปรไฟล์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

api/  — API Routes (Server-side only)

auth/callback/route.ts  — Supabase Auth callback

execute/route.ts  — API สำหรับรันโค้ด (Judge0)

progress/route.ts  — บันทึก/อ่าน ความก้าวหน้า

leaderboard/route.ts  — API ดึงข้อมูล Leaderboard

components/  — React Components ที่ใช้ซ้ำ

ui/  — UI Components พื้นฐาน

Button.tsx  — ปุ่มกด (มี variants: primary, secondary, danger)

Modal.tsx  — Popup modal

Badge.tsx  — แสดง Badge/Achievement

ProgressBar.tsx  — แถบความก้าวหน้า

Card.tsx  — Card component สำหรับแสดงข้อมูล

Tooltip.tsx  — Tooltip แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

game/  — Components เฉพาะเกม

CodeEditor.tsx  — Code Editor (Monaco Editor หรือ CodeMirror)

OutputPanel.tsx  — แสดง Output + Error

TutorialBox.tsx  — บทเรียนก่อนทำ Challenge

HintSystem.tsx  — ระบบ Hint 3 ระดับ

StageMap.tsx  — แผนที่ด่าน (Grid/Path layout)

VictoryModal.tsx  — Modal แสดงเมื่อผ่านด่าน

BossArena.tsx  — UI สำหรับ Boss Battle

ChoiceQuiz.tsx  — UI สำหรับด่านตอบคำถาม

layout/  — Layout Components

Navbar.tsx  — แถบนำทางด้านบน

Sidebar.tsx  — เมนูข้าง (Dashboard)

Footer.tsx  — ส่วนท้ายเว็บ

lib/  — Utility functions + configs

supabase/  — Supabase config

client.ts  — Supabase Browser Client

server.ts  — Supabase Server Client

middleware.ts  — Auth middleware สำหรับ protected routes

game-engine/  — Logic การเล่นเกม

validator.ts  — ตรวจสอบ output ของผู้เล่น

code-checker.ts  — ตรวจว่าใช้คำสั่งที่กำหนดหรือไม่ (codeCheck)

xp-calculator.ts  — คำนวณ XP ที่ได้

level-manager.ts  — จัดการปลดล็อคด่าน

engines/  — Code Execution Engines

pyodide.ts  — Python execution via Pyodide

javascript.ts  — JS execution via sandbox eval

html-preview.ts  — HTML/CSS render via iframe

judge0.ts  — Java/C++ execution via Judge0 API

sql.ts  — SQL execution via sql.js

constants.ts  — ค่าคงที่ต่างๆ (XP ต่อด่าน, Level thresholds)

types.ts  — TypeScript types ทั้งหมด

data/  — ข้อมูลเกมทั้งหมด (Static)

python/  — ข้อมูลเกม Python

levels.ts  — 50 ด่าน (tutorial + challenge + codeCheck + validate)

zones.ts  — 8 zones ของ Python

javascript/  — ข้อมูลเกม JavaScript

levels.ts  — 50 ด่าน

zones.ts  — zones ของ JavaScript

html-css/  — ข้อมูลเกม HTML/CSS

java/  — ข้อมูลเกม Java

sql/  — ข้อมูลเกม SQL

c-cpp/  — ข้อมูลเกม C/C++

store/  — State Management (Zustand)

useGameStore.ts  — สถานะเกม (current level, XP, hints)

useAuthStore.ts  — สถานะ Auth (user, session)

public/  — Static files

icons/  — ไอคอนภาษาต่างๆ

sounds/  — เสียง SFX (level up, victory, error)

supabase/  — Supabase configs

migrations/  — Database migration files

.env.local  — Environment variables (อย่า commit!)

.gitignore  — ไฟล์ที่ไม่ต้อง commit

tailwind.config.ts  — Tailwind configuration

tsconfig.json  — TypeScript configuration

next.config.js  — Next.js configuration

package.json  — Dependencies

AI Instruction: เมื่อสร้างโปรเจค ให้สร้าง folder structure ตามนี้ทั้งหมด อย่าข้าม folder ใดๆ ถ้าไม่แน่ใจว่า folder ไหนคืออะไร ให้อ่าน description ข้างบน

# 5. Database Schema (SQL ทุกตาราง)

ด้านล่างนี้คือ SQL ที่ต้องรันใน Supabase SQL Editor ทีละคำสั่ง:

## 5.1 ตาราง profiles — ข้อมูลผู้ใช้

CREATE TABLE profiles (

id UUID REFERENCES auth.users(id) PRIMARY KEY,

username TEXT UNIQUE NOT NULL,

display_name TEXT NOT NULL,

avatar_url TEXT,

email TEXT NOT NULL,

total_xp INTEGER DEFAULT 0,

level INTEGER DEFAULT 1,

title TEXT DEFAULT 'ผู้เริ่มต้น',

streak_days INTEGER DEFAULT 0,

last_active_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,

joined_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

อธิบาย: เก็บข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด id ดึงมาจาก Supabase Auth อัตโนมัติ total_xp คือ XP รวมทุกภาษา level คำนวณจาก XP (ทุก 100 XP = 1 Level) title เปลี่ยนตาม Level (เช่น Level 5 = 'นักผจญภัย')

## 5.2 ตาราง quest_progress — ความก้าวหน้าแต่ละด่าน

CREATE TABLE quest_progress (

id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,

user_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,

language TEXT NOT NULL,  -- 'python', 'javascript', 'java', etc.

level_id INTEGER NOT NULL,  -- เลขด่าน (1-50)

status TEXT DEFAULT 'locked',  -- 'locked', 'unlocked', 'completed'

stars INTEGER DEFAULT 0,  -- 0-3 ดาว

xp_earned INTEGER DEFAULT 0,

attempts INTEGER DEFAULT 0,  -- จำนวนครั้งที่ลอง

hints_used INTEGER DEFAULT 0,  -- จำนวน hint ที่ใช้

best_code TEXT,  -- โค้ดที่ดีที่สุด

completed_at TIMESTAMPTZ,

UNIQUE(user_id, language, level_id)

);

## 5.3 ตาราง badges — เหรียญรางวัล

CREATE TABLE badges (

id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,

name TEXT NOT NULL,  -- 'first_blood', 'python_master', etc.

display_name TEXT NOT NULL,  -- 'นักรบหน้าใหม่'

description TEXT NOT NULL,  -- 'ผ่านด่านแรกสำเร็จ'

icon TEXT NOT NULL,  -- emoji หรือ URL รูปภาพ

category TEXT NOT NULL,  -- 'achievement', 'milestone', 'special'

condition_type TEXT NOT NULL,  -- 'level_complete', 'xp_total', 'streak'

condition_value JSONB NOT NULL  -- {"language":"python","level":1} etc.

);

## 5.4 ตาราง user_badges — เหรียญที่ผู้ใช้ได้รับ

CREATE TABLE user_badges (

id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,

user_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,

badge_id UUID REFERENCES badges(id),

earned_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

UNIQUE(user_id, badge_id)

);

## 5.5 ตาราง certificates — ใบรับรอง

CREATE TABLE certificates (

id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,

user_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,

language TEXT NOT NULL,  -- ภาษาที่จบ

tier TEXT NOT NULL,  -- 'bronze', 'silver', 'gold', 'diamond'

total_xp INTEGER NOT NULL,

total_stars INTEGER NOT NULL,

completion_time_hours FLOAT,  -- เวลาที่ใช้ทั้งหมด

issued_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

verify_code TEXT UNIQUE NOT NULL,  -- รหัสตรวจสอบ QR

pdf_url TEXT,  -- URL ของ PDF ใบรับรอง

UNIQUE(user_id, language)

);

## 5.6 Row Level Security (RLS)

ตั้งค่า RLS เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของตัวเอง:

ALTER TABLE profiles ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE quest_progress ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE user_badges ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE certificates ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- ผู้ใช้อ่านได้เฉพาะข้อมูลตัวเอง

CREATE POLICY "Users read own profile" ON profiles

FOR SELECT USING (auth.uid() = id);

-- ผู้ใช้แก้ไขได้เฉพาะข้อมูลตัวเอง

CREATE POLICY "Users update own profile" ON profiles

FOR UPDATE USING (auth.uid() = id);

-- ผู้ใช้อ่าน/เขียน progress ของตัวเอง

CREATE POLICY "Users manage own progress" ON quest_progress

FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);

-- Leaderboard: ทุกคนดู profiles ได้ (แต่ดูแค่บาง column)

CREATE POLICY "Public leaderboard" ON profiles

FOR SELECT USING (true);

-- ใบรับรอง: ทุกคนดูได้ (สำหรับ verify)

CREATE POLICY "Public certificates" ON certificates

FOR SELECT USING (true);

## 5.7 Database Functions

ฟังก์ชันสำหรับสร้าง profile อัตโนมัติเมื่อ user สมัคร:

CREATE OR REPLACE FUNCTION handle_new_user()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

INSERT INTO profiles (id, username, display_name, email)

VALUES (

NEW.id,

COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->>'username', split_part(NEW.email, '@', 1)),

COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->>'full_name', split_part(NEW.email, '@', 1)),

NEW.email

);

RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

CREATE TRIGGER on_auth_user_created

AFTER INSERT ON auth.users

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION handle_new_user();

## 5.8 ฟังก์ชันคำนวณ Level จาก XP

CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_level(xp INTEGER)

RETURNS INTEGER AS $$

BEGIN

RETURN GREATEST(1, FLOOR(xp / 100) + 1);

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

ระบบ Level: ทุกๆ 100 XP = 1 Level เช่น 0-99 XP = Level 1, 100-199 XP = Level 2, 500-599 XP = Level 6

## 5.9 ตารางสรุป Title ตาม Level

| Level | XP ที่ต้องการ | Title (ไทย) | Title (อังกฤษ) | สี |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 0-399 | ผู้เริ่มต้น | Beginner | เทา |
| 5-9 | 400-899 | นักผจญภัย | Adventurer | เขียว |
| 10-19 | 900-1,899 | นักรบโค้ด | Code Warrior | น้ำเงิน |
| 20-29 | 1,900-2,899 | จอมเวทย์ | Code Mage | ม่วง |
| 30-49 | 2,900-4,899 | ราชาโค้ด | Code King | ส้ม |
| 50+ | 4,900+ | ตำนาน | Legend | ทอง |

AI Instruction: รัน SQL ทั้งหมดข้างบนใน Supabase SQL Editor ทีละคำสั่ง ตรวจสอบว่าไม่มี error ก่อนรันคำสั่งถัดไป ถ้ามี error ให้แก้ก่อนไปต่อ

# 6. ระบบ Authentication (ละเอียดทุก Step)

## 6.1 ตั้งค่า Supabase Auth Providers

Step 1: Email/Password

ไปที่ Supabase Dashboard > Authentication > Providers

Email: เปิด (Enabled) อยู่แล้วเป็น default

ตั้ง Confirm Email: OFF (สำหรับ dev) หรือ ON (สำหรับ production)

ตั้ง Minimum Password Length: 6

Step 2: Google OAuth

ไปที่ console.cloud.google.com

สร้าง Project ใหม่: 'CodeQuest'

ไปที่ APIs & Services > Credentials > Create OAuth Client

Application type: Web application

Authorized redirect URIs: https://xxxxx.supabase.co/auth/v1/callback

คัดลอก Client ID + Client Secret

กลับไป Supabase > Providers > Google > ใส่ Client ID + Secret

Step 3: GitHub OAuth

ไปที่ github.com > Settings > Developer settings > OAuth Apps

สร้าง OAuth App ใหม่: 'CodeQuest'

Authorization callback URL: https://xxxxx.supabase.co/auth/v1/callback

คัดลอก Client ID + Client Secret

กลับไป Supabase > Providers > GitHub > ใส่ Client ID + Secret

## 6.2 Supabase Client Setup

สร้างไฟล์ src/lib/supabase/client.ts:

import { createBrowserClient } from '@supabase/ssr'

export function createClient() {

return createBrowserClient(

process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,

process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!

)

}

สร้างไฟล์ src/lib/supabase/server.ts:

import { createServerClient } from '@supabase/ssr'

import { cookies } from 'next/headers'

export function createClient() {

const cookieStore = cookies()

return createServerClient(

process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,

process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!,

{ cookies: { getAll: () => cookieStore.getAll(),

setAll: (cookiesToSet) => { cookiesToSet.forEach(({ name, value, options }) =>

cookieStore.set(name, value, options)) } } }

)

}

## 6.3 API Endpoints สำหรับ Auth

| Method | Path | Action | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | สมัครสมาชิกใหม่ | { user, session } |
| POST | /api/auth/login | เข้าสู่ระบบ | { user, session } |
| POST | /api/auth/logout | ออกจากระบบ | { success: true } |
| GET | /api/auth/callback | OAuth callback (Google/GitHub) | redirect to /dashboard |
| GET | /api/auth/me | ดึงข้อมูล user ปัจจุบัน | { profile } |
| PATCH | /api/auth/profile | แก้ไขโปรไฟล์ | { profile } |

# 7. Game Engine Architecture (ละเอียดทุกส่วน)

## 7.1 โครงสร้างด่าน (Quest Structure)

ทุกด่านในทุกภาษาต้องมี 3 ส่วนเหมือนกัน:

| ส่วน | หน้าที่ | ตัวอย่าง (Python L1) | จำเป็น |
| --- | --- | --- | --- |
| 📖 บทเรียน (Tutorial) | สอนคำสั่งใหม่ อธิบาย logic พร้อมตัวอย่างโค้ดและ output ที่คาดหวัง | สอน print() ด้วยตัวอย่าง print('สวัสดี') | ต้องมีทุกด่าน |
| ⚔️ ท้าทาย (Challenge) | โจทย์ใหม่ที่ต่างจากบทเรียน ต้องคิดและประยุกต์เอง ห้ามเหมือนตัวอย่าง | สั่งให้ print 3 บรรทัด: สวัสดี, ดันเจี้ยน, เปิดประตู | ต้องมีทุกด่าน |
| 🚫 ตรวจทักษะ (codeCheck) | ตรวจว่าผู้เล่นใช้คำสั่งที่กำหนดจริงๆ ไม่ใช่แค่ได้ output ถูก ป้องกัน hardcode | ต้องใช้ print() อย่างน้อย 3 ครั้ง ห้าม hardcode output | ต้องมีทุกด่าน |

AI Note: สำคัญมาก: บทเรียนและ Challenge ต้องใช้ตัวอย่างคนละชุดกัน ห้ามเอาตัวอย่างในบทเรียนมาเป็นโจทย์ใน Challenge เพราะจะทำให้นักเรียน copy แทนที่จะคิดเอง

## 7.2 ระบบตรวจสอบ 2 ชั้น (Two-Layer Validation)

ทุกด่านต้องมีการตรวจสอบ 2 ชั้น:

### ชั้นที่ 1: codeCheck (ตรวจโค้ด)

ตรวจสอบว่าผู้เล่นเขียนโค้ดโดยใช้คำสั่งที่กำหนดจริงๆ:

// ตัวอย่าง codeCheck สำหรับ Level ที่สอน for loop

function codeCheck(code) {

if (!code.includes('for ')) return 'ต้องใช้ for loop!';

if (!code.includes('range(')) return 'ต้องใช้ range()!';

if (code.includes('print("1\n2\n3")')) return 'ห้าม hardcode!';

return null; // null = ผ่าน

}

### ชั้นที่ 2: validate (ตรวจ Output)

ตรวจสอบว่า output ที่ได้ถูกต้อง:

// ตัวอย่าง validate สำหรับ Level ที่ต้อง print ตัวเลข 1-5

function validate(output) {

const expected = '1\n2\n3\n4\n5';

return output.trim() === expected.trim();

}

## 7.3 ระบบ Hint 3 ระดับ

| ระดับ Hint | ลักษณะ | XP Penalty | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| 💡 Hint 1 | ชี้แนวทางกว้างๆ ไม่บอกคำตอบ | ฟรี (0 XP) | 'ลองใช้ for loop กับ range() ดูนะ' |
| 💡💡 Hint 2 | บอกแนวทางเจาะจงมากขึ้น | -10 XP | 'for i in range(1, 6): แล้วก็ print(i)' |
| 💡💡💡 Hint 3 | เกือบบอกคำตอบ แต่ยังต้องพิมพ์เอง | -25 XP | โค้ดเกือบทั้งหมด แต่เว้นช่องว่างบางส่วน |

## 7.4 ระบบ XP และดาว

| เงื่อนไข | XP ที่ได้ | ดาว | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผ่านครั้งแรก ไม่ใช้ hint | 100 XP | 3 ดาว | Perfect! |
| ผ่าน ใช้ Hint 1 | 100 XP | 3 ดาว | Hint 1 ฟรี |
| ผ่าน ใช้ Hint 2 | 90 XP | 2 ดาว | -10 XP |
| ผ่าน ใช้ Hint 3 | 65 XP | 1 ดาว | -35 XP |
| ผ่านด่าน Choice (ตอบถูก) | 50 XP | — | ด่านตอบคำถาม |
| Boss Battle | 200 XP | 3 ดาว | XP สองเท่า |

## 7.5 ระบบปลดล็อคด่าน

ด่าน 1 ปลดล็อคอัตโนมัติ ด่านถัดไปปลดล็อคเมื่อผ่านด่านก่อนหน้า (ได้อย่างน้อย 1 ดาว) ด่าน Boss ปลดล็อคเมื่อผ่านทุกด่านใน Zone นั้น

## 7.6 Game State Management (Zustand Store)

สร้างไฟล์ src/store/useGameStore.ts:

interface GameState {

currentLanguage: string;

currentLevel: number;

code: string;

output: string;

isRunning: boolean;

hintsUsed: number;

showTutorial: boolean;

showVictory: boolean;

// actions

setCode: (code: string) => void;

runCode: () => Promise<void>;

useHint: (level: number) => void;

completeLevel: () => Promise<void>;

loadLevel: (lang: string, level: number) => void;

}

AI Instruction: สร้าง Zustand store ตาม interface นี้ ใน runCode() ต้องเรียก codeCheck ก่อน แล้วค่อย validate ถ้า codeCheck ไม่ผ่านให้แสดง error ทันที

# 8. เกมแต่ละภาษา (ละเอียดทุกด่าน)

## 8.1 Python Quest — 50 ด่าน (เสร็จแล้ว)

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์ในไฟล์ python_quest_full.html สามารถใช้เป็น reference สำหรับภาษาอื่น

Zone 1 (ด่าน 1-7): พื้นฐาน — print, input, variables, type casting, operators, string formatting, review

Zone 2 (ด่าน 8-13): เงื่อนไข — if, if-else, if-elif-else, nested if, logical operators, review

Zone 3 (ด่าน 14-20): ลูป — for+range, while, nested loop, break/continue, loop+condition, pattern, review

Zone 4 (ด่าน 21-26): สตริง — indexing, slicing, methods, f-string, split/join, review

Zone 5 (ด่าน 27-33): ลิสต์+ทูเพิล — create, append/insert, loop, list comp, sort/reverse, tuple, review

Zone 6 (ด่าน 34-38): ดิกชันนารี+เซ็ต — create dict, loop dict, nested dict, set, review

Zone 7 (ด่าน 39-44): ฟังก์ชัน — def, parameters, return, default param, *args/**kwargs, review

Zone 8 (ด่าน 45-50): ขั้นสูง — try/except, file I/O, lambda, class/OOP, decorator, Boss Battle

## 8.2 JavaScript Quest — 50 ด่าน

โครงสร้าง Zone เหมือน Python แต่ปรับเนื้อหาให้เป็น JavaScript:

| Zone | ด่าน | หัวข้อ | คำสั่งที่สอน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-7 | พื้นฐาน | console.log, let/const, typeof, prompt, template literal, arithmetic |
| 2 | 8-13 | เงื่อนไข | if, if-else, switch, ternary, logical operators, truthy/falsy |
| 3 | 14-20 | ลูป | for, while, do-while, for...of, for...in, break/continue, nested |
| 4 | 21-26 | สตริง | length, indexOf, slice, split/join, replace, regex basics |
| 5 | 27-33 | Array | push/pop, shift/unshift, map, filter, reduce, sort, spread |
| 6 | 34-38 | Object+Map+Set | Object literal, Object.keys/values, Map, Set, destructuring |
| 7 | 39-44 | ฟังก์ชัน | function declaration, arrow function, callback, closure, higher-order |
| 8 | 45-50 | ขั้นสูง | Promise, async/await, try/catch, class, module, Boss Battle |

AI Instruction: เมื่อสร้าง JavaScript Quest ให้ใช้โครงสร้างเหมือน Python Quest ทุกประการ (Tutorial + Challenge + codeCheck + validate) เปลี่ยนแค่เนื้อหาเป็น JavaScript ใช้ไฟล์ python_quest_full.html เป็น reference

## 8.3 HTML/CSS Quest — 40 ด่าน

| Zone | ด่าน | หัวข้อ | เรื่องที่สอน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-6 | HTML พื้นฐาน | h1-h6, p, br, a, img, ul/ol/li |
| 2 | 7-12 | HTML Forms + Table | form, input, select, textarea, table, div/span |
| 3 | 13-18 | CSS พื้นฐาน | selectors, color, font, box model, margin/padding, border |
| 4 | 19-24 | CSS Layout | display, position, float, flexbox, grid, z-index |
| 5 | 25-30 | Responsive Design | media query, viewport, mobile-first, rem/em, responsive images |
| 6 | 31-36 | CSS ขั้นสูง | transition, animation, transform, pseudo, variables, gradient |
| 7 | 37-40 | โปรเจค + Boss | Landing page, Card layout, Navigation bar, Boss Battle |

ข้อแตกต่าง: HTML/CSS ใช้ iframe sandbox แทน code execution ตรวจ output โดยการ parse DOM ใน iframe แล้วเช็คว่ามี element ที่กำหนดหรือไม่

## 8.4 Java Quest — 50 ด่าน

| Zone | ด่าน | หัวข้อ | เรื่องที่สอน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-7 | พื้นฐาน | System.out.println, variables, data types, Scanner, casting, operators |
| 2 | 8-13 | เงื่อนไข | if, if-else, switch, ternary, logical operators |
| 3 | 14-20 | ลูป | for, while, do-while, enhanced for, break/continue, nested |
| 4 | 21-26 | String | length(), charAt(), substring(), equals(), split(), format() |
| 5 | 27-33 | Array+ArrayList | array, ArrayList, add/remove, for-each, sort, Collections |
| 6 | 34-38 | HashMap+HashSet | HashMap, put/get, keySet, HashSet, contains |
| 7 | 39-44 | Method+OOP | method, parameters, return, class, constructor, inheritance |
| 8 | 45-50 | ขั้นสูง | interface, abstract, polymorphism, exception, file I/O, Boss Battle |

## 8.5 SQL Quest — 40 ด่าน

| Zone | ด่าน | หัวข้อ | เรื่องที่สอน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-7 | SELECT พื้นฐาน | SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT, DISTINCT, LIKE, BETWEEN |
| 2 | 8-14 | Aggregate + GROUP BY | COUNT, SUM, AVG, MIN/MAX, GROUP BY, HAVING |
| 3 | 15-21 | JOIN | INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, self-join, multiple join |
| 4 | 22-28 | Subquery + DML | Subquery, IN, EXISTS, INSERT, UPDATE, DELETE |
| 5 | 29-35 | DDL + ขั้นสูง | CREATE TABLE, ALTER, constraints, INDEX, VIEW, UNION |
| 6 | 36-40 | โปรเจค + Boss | Window functions, CTE, complex queries, Boss Battle |

## 8.6 C/C++ Quest — 40 ด่าน

| Zone | ด่าน | หัวข้อ | เรื่องที่สอน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-6 | C พื้นฐาน | printf/scanf, variables, data types, operators, casting |
| 2 | 7-12 | เงื่อนไข+ลูป | if/else, switch, for, while, do-while, break/continue |
| 3 | 13-18 | Array+String | array, 2D array, string (char[]), strlen, strcmp, strcpy |
| 4 | 19-24 | Function+Pointer | function, pass by value/reference, pointer, malloc/free |
| 5 | 25-30 | C++ พื้นฐาน | cout/cin, string, vector, class, constructor, inheritance |
| 6 | 31-36 | C++ STL | map, set, sort, algorithm, iterator, pair |
| 7 | 37-40 | ขั้นสูง + Boss | template, exception, file I/O, Boss Battle |

# 9. รูปแบบเกมทั้ง 8 แบบ (Shared Game Formats)

ทุกภาษาใช้ร่วมกัน เปลี่ยนแค่เนื้อหา:

### 9.1 Quest Adventure (ผจญภัย)

รูปแบบ: ด่านหลัก มี Tutorial → Challenge → codeCheck ผ่านทีละด่าน ปลดล็อคด่านถัดไป

ตัวอย่าง: Python Quest 50 ด่านที่ทำเสร็จแล้ว

เปิดใช้เมื่อ: ใช้เป็นเกมหลักของทุกภาษา บังคับเล่นก่อน

### 9.2 Puzzle Lab (แก้ปริศนา)

รูปแบบ: โจทย์สั้นๆ ที่ต้องแก้ให้ output ตรง ไม่มี Tutorial มีแค่โจทย์กับ output ที่ต้องการ ใช้ Logic มากกว่า Quest

ตัวอย่าง: ให้ตัวเลข [3,1,4,1,5] ให้เขียนโค้ดที่ output เป็น [1,1,3,4,5] โดยห้ามใช้ sort()

เปิดใช้เมื่อ: หลังจบ Quest Zone 5 ขึ้นไป (ต้องมีพื้นฐานแล้ว)

### 9.3 Debug Detective (จับบั๊ก)

รูปแบบ: ให้โค้ดที่มี Bug 1-3 จุด ต้องหาและแก้ให้ถูก ฝึกทักษะ Debugging ที่ใช้ในงานจริง

ตัวอย่าง: def greet(name):\n  print('Hello' + name)  # Bug: ขาด space ก่อน name

เปิดใช้เมื่อ: หลังจบ Quest Zone 3 ขึ้นไป

### 9.4 Speed Code (แข่งความเร็ว)

รูปแบบ: โจทย์ง่าย-กลาง มีเวลาจำกัด (30-120 วินาที) ฝึกความชำนาญและความเร็ว

ตัวอย่าง: เขียน function หา factorial ภายใน 60 วินาที

เปิดใช้เมื่อ: หลังจบ Quest ทั้งหมดของภาษานั้น

### 9.5 Boss Battle (บอสประจำ Zone)

รูปแบบ: โจทย์ยากที่รวมทุกเรื่องใน Zone นั้น ต้องใช้หลายทักษะร่วมกัน XP 2 เท่า

ตัวอย่าง: สร้าง Student Management System ใช้ dict + loop + function

เปิดใช้เมื่อ: ด่านสุดท้ายของแต่ละ Zone

### 9.6 Code Golf (โค้ดสั้นที่สุด)

รูปแบบ: แก้โจทย์ให้ได้ output ถูก แต่ใช้ตัวอักษรน้อยที่สุด มี Leaderboard เฉพาะโจทย์

ตัวอย่าง: Print ตัวเลข 1-100 ที่หารด้วย 3 ลงตัว ใช้โค้ดสั้นที่สุด

เปิดใช้เมื่อ: หลังจบ Quest ทั้งหมด (Challenge สำหรับคนเก่ง)

### 9.7 Pair Programming (ร่วมมือ)

รูปแบบ: โจทย์ที่ต้องทำ 2 คน คนหนึ่งเขียน function A คนหนึ่งเขียน function B แล้วเอามาต่อกัน

ตัวอย่าง: คนที่ 1 เขียน function เข้ารหัส คนที่ 2 เขียน function ถอดรหัส

เปิดใช้เมื่อ: เปิดเป็น event พิเศษ หลัง user base > 1000 คน

### 9.8 Tournament (แข่งขัน)

รูปแบบ: แข่งแก้โจทย์ 5 ข้อ มีเวลา 1 ชั่วโมง จัดอาทิตย์ละครั้ง มี Leaderboard แยก

ตัวอย่าง: Weekly Contest: 5 โจทย์ Python ระดับง่าย-ยาก ภายใน 60 นาที

เปิดใช้เมื่อ: เปิดเป็น event รายสัปดาห์ หลัง user base > 500 คน

# 10. ระบบใบรับรอง (Certificate System)

## 10.1 เงื่อนไขการได้รับใบรับรอง

| ระดับ | เงื่อนไข | สิทธิพิเศษ | สีใบรับรอง |
| --- | --- | --- | --- |
| 🥉 Bronze | ผ่านทุกด่านของภาษานั้น | ใบรับรองพื้นฐาน + Badge | สีทองแดง |
| 🥈 Silver | Bronze + ดาวรวม >= 60% | ใบรับรอง + เข้า Puzzle Lab | สีเงิน |
| 🥇 Gold | Silver + ดาวรวม >= 80% | ใบรับรอง + Mentor Badge | สีทอง |
| 💎 Diamond | Gold + ผ่าน Speed Code + ดาวรวม >= 95% | ใบรับรอง Premium + QR Verify + ลงเว็บตรวจสอบได้ | สีเพชร (ม่วง) |

## 10.2 ข้อมูลบนใบรับรอง

• ชื่อ-นามสกุล ของผู้เรียน

• ภาษาที่จบ (เช่น Python Fundamentals)

• ระดับ (Bronze / Silver / Gold / Diamond)

• จำนวนด่านที่ผ่าน, ดาวรวม, XP รวม

• วันที่ออกใบรับรอง

• QR Code สำหรับตรวจสอบ (ชี้ไป /certificate/[verify_code])

• รหัสตรวจสอบ (Verify Code) 12 หลัก

## 10.3 ขั้นตอน Generate ใบรับรอง

Step 1: User คลิก 'รับใบรับรอง' ในหน้า Quest Complete

ตรวจสอบว่าผ่านเงื่อนไขจริง (query quest_progress)

คำนวณ tier จากจำนวนดาว

Step 2: สร้าง Verify Code

Generate random 12 ตัวอักษร (A-Z0-9)

เช็คว่าไม่ซ้ำกับที่มีอยู่ใน database

บันทึกลง certificates table

Step 3: สร้าง PDF ใบรับรอง

ใช้ @react-pdf/renderer หรือ jsPDF

ใส่ข้อมูลทั้งหมดจาก 10.2

สร้าง QR Code ด้วย library 'qrcode'

URL ใน QR: https://codequest.dev/certificate/[verify_code]

Upload PDF ไป Supabase Storage

อัพเดท pdf_url ใน certificates table

Step 4: แสดงผลให้ User

แสดง Preview ใบรับรอง

ปุ่ม Download PDF

ปุ่ม Share to Social Media

# 11. โมเดลรายได้และความยั่งยืน

## 11.1 ช่องทางรายได้ 6 ช่องทาง

| ช่องทาง | รายละเอียด | รายได้/เดือน | เริ่มเมื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| 🎓 จัด Workshop | รับจัดอบรม Python/Web Dev ให้โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ครั้งละ 1-2 วัน ใช้แพลตฟอร์มเป็นสื่อสอน | 3K-15K บาท/ครั้ง | เดือน 3+ |
| 📜 Certificate Premium | ใบรับรองระดับ Verified มี QR ตรวจสอบ ส่งทาง email พร้อม badge สำหรับ LinkedIn | 99-299 บาท/ใบ | เดือน 4+ |
| 🏢 Sponsorship | บริษัท Tech สนับสนุนเพื่อเข้าถึง talent pool (แบนเนอร์ โลโก้บนใบรับรอง) | 5K-50K บาท | เดือน 6+ |
| 💝 Donation | GitHub Sponsors, Buy Me a Coffee, PromptPay QR | ไม่จำกัด | เดือน 1+ |
| 📚 คอร์สขั้นสูง | คอร์ส Data Science, AI/ML, Web App สำหรับคนจบ Quest แล้ว (Freemium) | 299-999 บาท/คอร์ส | เดือน 9+ |
| 🤝 Talent Matching | จับคู่นักเรียนเก่งกับบริษัทที่หา intern/junior dev | 2K-10K บาท/คน | เดือน 10+ |

## 11.2 สิ่งที่ผู้สร้างจะได้รับ

• ชื่อเสียง + Personal Brand — เป็นที่รู้จักในวงการ EdTech ไทย ครูแนะนำต่อ นักเรียนบอกต่อ

• เครือข่าย — เชื่อมโยงครู นักเรียน นักพัฒนา บริษัท Tech ผ่านแพลตฟอร์ม

• Portfolio — โปรเจคขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จริง แสดงทักษะ Full-Stack + Product Management

• ทักษะ — เรียนรู้จากการทำจริง: Next.js, Supabase, DevOps, Community Building

• สังคม — ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เด็กทุกจังหวัดเข้าถึงได้ สร้างคนเก่งให้ประเทศ

## 11.3 เป้าหมายความยั่งยืนรายปี

| ปี | เป้าผู้ใช้ | ช่องทางรายได้ | เป้ารายได้/เดือน | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปี 1 | 1,000 คน | Donation + Workshop เล็กๆ | 0-5K บาท | ลงทุนเวลา |
| ปี 2 | 10,000 คน | Donation + Workshop + Certificate | 5K-20K บาท | คุ้มทุน |
| ปี 3 | 50,000 คน | ทั้ง 6 ช่องทาง | 30K-100K บาท | มีกำไร ขยายทีม |

# 12. Landing Page (ละเอียดทุก Section)

หน้าแรกของเว็บไซต์ที่จะเห็นเมื่อเข้ามา ต้องทำให้คนอยากสมัครทันที:

## 12.1 Hero Section

• Headline: 'เรียนโค้ดฟรี สนุกเหมือนเล่นเกม ได้ทักษะจริง'

• Sub-headline: 'แพลตฟอร์มสอนเขียนโค้ด 6 ภาษา ผ่านเกมผจญภัย 270+ ด่าน'

• CTA Button: 'เริ่มผจญภัย (ฟรี!)' → ไปหน้าสมัคร

• Background: Animated particles (เหมือน Python Quest) + code snippets ลอยผ่าน

## 12.2 Features Section

• Card 1: 'เรียนจริง ทำจริง' — ทุกด่านต้องเขียนโค้ดจริง ไม่ใช่แค่ดูวิดีโอ

• Card 2: 'ตรวจทักษะ ไม่ใช่แค่ Output' — ระบบ codeCheck ตรวจว่าใช้คำสั่งที่กำหนด

• Card 3: '6 ภาษา ครบวงจร' — Python, JavaScript, HTML/CSS, Java, SQL, C/C++

• Card 4: 'ใบรับรอง QR Verify' — ได้ใบรับรองจริง ตรวจสอบได้

## 12.3 Languages Section

• แสดง 6 ภาษาเป็น Card Grid แต่ละ card มี: Icon, ชื่อภาษา, จำนวนด่าน, สถานะ (พร้อมเล่น / เร็วๆ นี้)

## 12.4 How It Works

• Step 1: สมัครฟรี (icon: user + sparkle)

• Step 2: เลือกภาษา (icon: code)

• Step 3: เล่นเกม (icon: gamepad)

• Step 4: รับใบรับรอง (icon: certificate)

## 12.5 Testimonials / Stats

• แสดงจำนวนผู้ใช้, ด่านที่ถูกเล่น, ใบรับรองที่ออก

• เมื่อมีผู้ใช้จริง ค่อยเพิ่ม testimonials

## 12.6 Footer

• ลิงก์: เกี่ยวกับเรา, ติดต่อ, นโยบายความเป็นส่วนตัว

• Social: GitHub, Facebook, Discord

• Donate: Buy Me a Coffee, PromptPay QR

AI Instruction: สร้าง Landing Page เป็น src/app/page.tsx ใช้ Tailwind CSS + Framer Motion สำหรับ animation ทำให้ responsive ทั้ง mobile และ desktop ใช้สีตาม theme เดิม (dark: #0F0E17, accent: #FF6B6B, accent2: #4ECDC4)

# 13. UI/UX Design Specification

## 13.1 Color Theme

| ชื่อ | Hex Code | ใช้กับ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Background Dark | #0F0E17 | พื้นหลังหลัก | Dark theme |
| Card Background | #1A1932 | Card, Panel, Sidebar |  |
| Accent Red | #FF6B6B | ปุ่มหลัก, Highlight | Primary CTA |
| Accent Teal | #4ECDC4 | ปุ่มรอง, Success, Zone title | Secondary |
| Accent Yellow | #FFE66D | XP, ดาว, Warning |  |
| Accent Purple | #A855F7 | Boss, Special items |  |
| Text Primary | #E0E0E0 | ข้อความหลัก | บน dark bg |
| Text Secondary | #A0A0A0 | ข้อความรอง, placeholder |  |

## 13.2 Typography

• Font ภาษาไทย: 'Noto Sans Thai' (Google Fonts — ฟรี)

• Font Code: 'Fira Code' (Google Fonts — มี ligatures สวย)

• Font English: 'Inter' (Google Fonts)

• Heading: 24-32px, Bold

• Body: 16px, Regular

• Code: 14px, Fira Code

## 13.3 หน้าจอหลักที่ต้องทำ

| หน้าจอ | Route | Components หลัก |
| --- | --- | --- |
| Landing Page | / | Hero, Features, Languages, HowItWorks, Footer |
| Login | /login | LoginForm (Email + Google + GitHub buttons) |
| Register | /register | RegisterForm (Email, Username, Password) |
| Dashboard | /dashboard | UserStats, QuestGrid, RecentActivity, Badges |
| Quest Map | /quest/[lang] | StageMap, ZoneHeaders, LevelCards, ProgressBar |
| Play Level | /quest/[lang]/[level] | TutorialBox, CodeEditor, OutputPanel, HintSystem, TopBar |
| Leaderboard | /leaderboard | RankTable, FilterByLanguage, UserCard |
| Profile | /profile | Avatar, Stats, Badges, Certificates, EditForm |
| Certificate Verify | /certificate/[id] | CertificatePreview, VerifyBadge, UserInfo |

# 14. Deployment & DevOps

## 14.1 Git Workflow

ใช้ Git Flow แบบง่าย:

• main — branch หลัก deploy ขึ้น production ห้าม push ตรง

• develop — branch สำหรับรวม features ก่อนส่งขึ้น main

• feature/* — branch สำหรับแต่ละ feature (เช่น feature/login, feature/python-quest)

• fix/* — branch สำหรับแก้ bug

ขั้นตอน: สร้าง feature branch → เขียนโค้ด → Push → สร้าง Pull Request → Review → Merge to develop → Test → Merge to main → Auto deploy

## 14.2 Environment Variables

| Variable | ที่ตั้ง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | .env.local + Vercel | ใช้ได้ทั้ง client + server |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | .env.local + Vercel | Public key ปลอดภัย |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | .env.local + Vercel | ห้ามใช้ใน client! |
| JUDGE0_API_KEY | .env.local + Vercel | สำหรับ Java/C++ execution |
| NEXT_PUBLIC_SITE_URL | .env.local + Vercel | https://codequest.dev |

## 14.3 CI/CD Pipeline (อัตโนมัติ)

Vercel จัดการ CI/CD ให้อัตโนมัติ:

1. Push code ขึ้น GitHub

2. Vercel ตรวจจับ push อัตโนมัติ

3. Build Next.js project

4. รัน type checking (TypeScript)

5. Deploy ขึ้น Preview URL (สำหรับ branch) หรือ Production (สำหรับ main)

6. ส่ง notification ว่า deploy สำเร็จหรือไม่

# 15. Testing Strategy

## 15.1 ระดับการ Test

| ระดับ | ตรวจอะไร | เครื่องมือ | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | ทดสอบ function แต่ละตัว เช่น XP calculator, Level manager, Code checker | Jest / Vitest | สูงมาก |
| Integration Test | ทดสอบว่า components ทำงานร่วมกันถูก เช่น Auth flow, Submit code flow | Testing Library | สูง |
| E2E Test | ทดสอบ flow ทั้งหมด เช่น สมัคร → เล่นด่าน → ผ่าน → ได้ XP | Playwright | ปานกลาง |
| Game Content Test | ทดสอบว่าทุกด่านมี tutorial, challenge, codeCheck, validate ครบ | Custom script | สูงมาก |

## 15.2 Game Content Validation Script

สร้าง script ตรวจสอบว่าทุกด่านมีข้อมูลครบ (รันก่อน deploy ทุกครั้ง):

// scripts/validate-levels.ts

import { pythonLevels } from '../src/data/python/levels'

pythonLevels.forEach((level, i) => {

const num = i + 1;

if (!level.tutorialTitle) throw new Error(`Level ${num}: missing tutorialTitle`);

if (!level.tutorialContent) throw new Error(`Level ${num}: missing tutorialContent`);

if (!level.mission) throw new Error(`Level ${num}: missing mission`);

if (!level.codeCheck) throw new Error(`Level ${num}: missing codeCheck`);

if (!level.validate) throw new Error(`Level ${num}: missing validate`);

if (!level.hints || level.hints.length < 3)

throw new Error(`Level ${num}: needs 3 hints`);

console.log(`Level ${num} OK`);

});

console.log('All levels validated!');

# 16. Roadmap 12 เดือน (ละเอียดทุกสัปดาห์)

## Phase 1: Foundation (เดือน 1-2)

| สัปดาห์ | งาน | ผลลัพธ์ | ใครทำ |
| --- | --- | --- | --- |
| Wk 1 | จดโดเมน + ตั้งค่า Supabase + สร้าง Next.js project | โปรเจคเริ่มต้นบน Vercel | AI + Owner |
| Wk 2 | สร้าง Database Schema ทั้งหมด + ตั้ง RLS + Auth system | สมัคร/เข้าสู่ระบบได้ | AI |
| Wk 3 | Landing Page + Dashboard + Navigation | หน้าเว็บหลักเสร็จ | AI |
| Wk 4 | Game Engine: CodeEditor + OutputPanel + TutorialBox + HintSystem | Engine เล่นได้ | AI |
| Wk 5 | Python Quest: ย้าย 50 ด่านจาก HTML เดิมเข้า Next.js | Python Quest เล่นได้ | AI |
| Wk 6 | XP System + Level Up + Badge System + Progress Saving | เล่นแล้วบันทึกได้ | AI |
| Wk 7 | Leaderboard + Profile Page + Testing | MVP พร้อมใช้ | AI |
| Wk 8 | Bug fixes + Performance + SEO + Soft Launch | เปิดให้คนใช้ได้! | AI + Owner |

## Phase 2: Growth (เดือน 3-4)

| สัปดาห์ | งาน | ผลลัพธ์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Wk 9-10 | HTML/CSS Quest: สร้าง 40 ด่าน + iframe sandbox engine | HTML/CSS Quest เล่นได้ | ภาษาที่ 2 |
| Wk 11-12 | JavaScript Quest: สร้าง 50 ด่าน + browser eval engine | JS Quest เล่นได้ | ภาษาที่ 3 |
| Wk 13-14 | Certificate System: PDF generation + QR verification | ออกใบรับรองได้ | Bronze-Diamond |
| Wk 15-16 | Debug Detective + Puzzle Lab game modes | เกมรูปแบบใหม่ | เพิ่มความสนุก |

## Phase 3: Game Modes (เดือน 5-6)

• Speed Code mode + Timer system

• Boss Battle ทุกภาษา

• Code Golf + Leaderboard เฉพาะโจทย์

• Weekly Tournament system

## Phase 4: Pro Languages (เดือน 7-9)

• Java Quest 50 ด่าน + Judge0 API integration

• SQL Quest 40 ด่าน + sql.js engine

• C/C++ Quest 40 ด่าน + Judge0 API

• Tournament Mode cross-language

## Phase 5: AI Era (เดือน 10-12)

• AI Challenge Mode: โจทย์ที่ต้อง collaborate กับ AI

• Project Mode: สร้างโปรเจคจริงจากทักษะที่เรียน

• Mentor AI: AI ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเมื่อติด

• Mobile responsive optimization

• Pair Programming mode (ถ้า user base > 1000)

# 17. ประมาณการต้นทุน

## 17.1 ต้นทุนเริ่มต้น (Free Tier)

| รายการ | Free Tier | เมื่อ user เพิ่ม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| โดเมน | — | ~400 บาท/ปี | ค่าใช้จ่ายเดียว |
| Vercel Hosting | ฟรี (100GB/เดือน) | $20/เดือน | เมื่อ traffic > 100GB |
| Supabase | ฟรี (500MB + 50K MAU) | $25/เดือน | เมื่อ user > 50K |
| Judge0 API | ฟรี (Pyodide/JS/SQL) | $10/เดือน | สำหรับ Java/C++ เท่านั้น |
| SSL Certificate | ฟรี (Vercel auto) | ฟรีตลอด | — |
| Google Fonts | ฟรี | ฟรีตลอด | Noto Sans Thai + Fira Code |

สรุป: เริ่มต้นด้วยงบ ~400 บาท/ปี (แค่ค่าโดเมน) ที่เหลือฟรีทั้งหมด!

# 18. คำสั่งสำหรับ AI (สรุปรวม)

เมื่อให้ AI ดำเนินการตามแผนนี้ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้:

## 18.1 กฎทั่วไป

1. ทำทีละ step อย่าข้าม ถ้าไม่แน่ใจให้ถามก่อน

2. หลังทำแต่ละ step ต้องตรวจสอบว่าสำเร็จก่อนไป step ถัดไป

3. ถ้าเจอ error ต้องแก้ให้เสร็จก่อนไปต่อ ห้ามข้าม

4. ทุกไฟล์ที่สร้างต้องมี comment อธิบายว่าทำอะไร

5. ใช้ TypeScript เท่านั้น ห้ามใช้ JavaScript ล้วน

6. ข้อความทั้งหมดใน UI เป็นภาษาไทย ยกเว้น syntax โค้ด

## 18.2 ลำดับการทำงาน

1. สร้าง Next.js project ตาม Section 3

2. สร้าง folder structure ตาม Section 4 ให้ครบ

3. สร้าง Database ตาม Section 5 ทีละตาราง

4. สร้าง Auth system ตาม Section 6

5. สร้าง Game Engine ตาม Section 7

6. ย้าย Python Quest เข้า Next.js

7. สร้าง Landing Page ตาม Section 12

8. สร้าง Dashboard + Leaderboard + Profile

9. สร้าง Certificate System ตาม Section 10

10. สร้างเกมภาษาอื่นตาม Section 8

11. Deploy ตาม Section 14

12. Test ตาม Section 15

## 18.3 เมื่อสร้างเกมแต่ละภาษา

1. ดู Zone + หัวข้อจาก Section 8

2. แต่ละด่านต้องมี: tutorialTitle, tutorialContent (HTML), mission, expected output, hints (3 อัน), codeCheck (function), validate (function)

3. Tutorial ต้องมีตัวอย่างโค้ด + output + คำอธิบาย

4. Challenge ต้องเป็นโจทย์ใหม่ ห้ามเหมือนตัวอย่างใน Tutorial

5. codeCheck ต้องตรวจว่าใช้คำสั่งที่กำหนดจริง (ไม่ใช่แค่ output ถูก)

6. รัน validate-levels.ts เพื่อตรวจว่าทุกด่านมีข้อมูลครบ

AI Note: สำคัญที่สุด: อย่าสร้าง placeholder หรือ stub อย่าใส่ comment ว่า 'TODO' หรือ '...' ทุกด่านต้องมีเนื้อหาจริง ทำงานจริง ถ้าทำไม่ครบทีเดียวให้แบ่งทำทีละ Zone

CodeQuest — ให้เด็กไทยเก่งโค้ดจริง ฟรีจริง!

เอกสารนี้ออกแบบมาให้ AI ดำเนินการได้ทุก step โดยไม่ต้องถามเพิ่ม